WattaFood

Iteration Plan

# Key Milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration Plan | 05/06/2018 |
| Implementação de schemas | 07/06/2018 |
| Criação do projeto seed no repositório | 12/06/2018 |
| Criação da camada de Acesso ao banco; Criação de DAOs | 14/06/2018 |
| Atualização dos documentos de testes | 19/06/2018 |
| Criação da camada de serviços | 21/06/2018 |
| Criação da UI de cadastros | 26/06/2018 |
| Criação da tela de acompanhamento de Dieta | 28/06/2018 |
| Entrega do Projeto final | 03/06/2018 |

# High-level Objectives

* Entrega do projeto final implementado;
* Possibilidade de efetuar cadastros;
* Entrega do acompanhamento de dieta;
* Testes da aplicação, acompanhamento dos casos de testes e testes unitários necessários.

# Work Item Assignments

Please see Work Items List for work items to be addressed in this iteration.



# Evaluation Criteria

* A aplicação deve permitir o cadastro de pacientes por um profissional de nutrição;
* Deve ser possível cadastrar uma dieta ao paciente;
* Deve ser possível ao paciente acessar sua dieta e informar suas refeições;
* Ao profissional de nutrição deve ser possível acompanhar a dieta de um paciente.