WattaFood

Iteration Plan

# Key Milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration Plan | 19/04/2018 |
| Especificação De Requisitos | 24/04/2018 |
| Detalhamento dos Requisitos | 26/04/2018 |
| Criar Casos de Uso dos requisitos | 03/05/2018 |
| Atualizar documentação dos Casos de uso | 08/05/2018 |
| Criar Casos de teste | 10/05/2018 |
| Especificação da Arquitetura/ Documento de Design | 15/05/2018 |
| Atualizar diagramas de modelo de negócio | 17/05/2018 |
| Revisar Glossário e Documentação complementar | 22/05/2018 |
| Fim da Iteração | 24/05/2018 |

# High-level Objectives

* Especificar os requisites do projeto;
* Atualizar os modelos de casos de uso, testes e negócio;
* Criar documentação de arquitetura e design;

# Work Item Assignments

Please see Work Items List for work items to be addressed in this iteration.



# Evaluation Criteria

* Documentos devem estar completos, revisados pelo gerente de projeto e devem ser aprovados por ele.
* Os Stakeholders devem ser informados dos custos, tempo, recursos que estão sendo empregados e também irão validar as entregas que estão sendo efetuadas.
* Conclusão de tarefas e estimativas devem ser submetidas ao gerente para validação das tarefas.
* Arquiteto valida os casos de testes, uma vez que estes afetam na escolha da arquitetura do software.